睢宁基地农机库及烘干房工程

招标文件

招   标   人  ： 江苏明天种业科技股份有限公司

招标代理机构  ：江苏中建建设项目管理咨询有限公司

编 制 日 期 ：    2016年9月29日

招标文件备案栏

| 项目 名称 | 睢宁基地农机库及烘干房工程 |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或印章）： 经办人（签字或印章）： 招标代理单位（盖章） 年 月 日 |  |
| 法定代表人或委托人（签字或印章）： 招标人（盖章） 年 月 日 |  |

目   录

第一章  投标须知

前附表

一、总则

二、招标文件

三、总体要求

四、投标报价

五、投标文件的编制

六、投标文件的密封和递交

七、开标

八、评标

九、定标

十、授予合同

十一、解释权及保密要求

- 评标办法

一、初步评审

二、详细评审

- 投标文件及格式（文字部分）

第一部分  商务标

一、投标函

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（如有授权）

四、资格审查资料

五、资格证明文件

六、项目管理机构

第一章、投标人须知

前附表

| 工程名称 | 睢宁基地农机库及烘干房工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标范围 | 睢宁基地农机库及烘干房工程（具体见招标人工程量清单、相关技术资料、国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容 |  |  |
| 工期 | 45日历天 |  |  |
| 质量 | 合格 |  |  |
| 招标人 | 名称：江苏明天种业科技股份有限公司 联系人：王仲武 电 话： 13912825522 |  |  |
| 招标代理机构 | 名称：江苏中建建设项目管理咨询有限公司 地址：淮安市淮海东路1号丰惠广场1905室 联系人：蒋丽梅 电话：13952386233 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的形式： 现金 ； 投标保证金的金额：人民币壹万元整 招标人接受投标保证金的信息：投标单位在开标前，接收单位为江苏中建建设项目管理咨询有限公司。各投标单位应携带现金。 |  |  |
| 建设地点 | 睢宁基地 |  |  |
| 投标文件 递交地点 | 淮安明天种业科技有限公司会议室 | 投标截止时间 | 2016年10月12日下 午14时 30 分 |
| 开标会 地点 | 淮安明天种业科技有限公司会议室 | 开标会时间 | 2016年10月12日下 午14时 30 分 |
| 合同方式 | 固定单价合同 |  |  |
| 计价方式 | 工程量清单计价 |  |  |
| 不可竞争费用 | 投标人不得改变下列不可竞争费用： 一、现场安全、文明施工措施费： （1）基本费率： 与工程量清单一致 ； 二、规费： 1. 社会保障费：与工程量清单一致 ； 2. 住房公积金：与工程量清单一致 ； 三、税金：与工程量清单一致； 四、招标文件中已明确价格的暂定价材料、设备及暂定费用或暂列金额； 五、其它按照法律法规规定不可竟争的费用。 |  |  |
| 投标文件份数 | 投标人须提供投纸质标文件正本壹份，副本叁份； |  |  |
| 评标办法 | 经评审最低投标价法 |  |  |
| 招标控制价 | 招标控制价为人民币：50万元 ，超过招标控制价的为废标. |  |  |
| 踏勘现场 | 不统一组织，自行踏勘 投标人应对工程现场、临时道路、临时用水、临时用电及周围环境进行现场考察，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以获取那些应由投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有信息。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在投标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。 |  |  |

一、总    则

本工程施工招标依据为《中华人民共和国招标投标法》、（原）国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等法律法规及省、市的有关规定。

（一）工程概况

睢宁基地农机库及烘干房工程已按照有关法律、法规、规章等。已具备工程施工招标的条件，现对本工程施工进行公开招标。

- （二）投标费用

（1）投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招  标  文  件

（三）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（五）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。

（四）招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件若有疑问需要澄清，应于2016年10月9日17时前以书面形式（书面文字单位盖章）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，将在  1 日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

3、招标文件中如存在表述不清的、或可能与法律法规有出入的，投标人须在开标前规定时间内以书面形式提出质疑，接到书面质疑后，招标人或代理机构将以书面形式回复，招投标监管部门在开、评标后不再接受投标人对招标文件内容的投诉。

（五）招标文件的修改

1、在投标截止日之前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件，修改的文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的修改通知或补充文件为准。

三、投标报价

(七)投标报价

1、报价标准及依据：根据招标人提供的设计图纸、效果图、施工内容、招标文件相关条款的要求，投标人根据自身情况及完成该工程的水平、能力等 固定单价 。

2、投标人的投标报价，应是完成招标人要求的内容和合同条款上所列招标范围的全部，作为投标人计算总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价，任何有选择的报价将不予接受。

3、 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上水、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

4、投标货币：本工程投标报价采用的币种为人民币。

四、投标文件的编制

（八）投标文件文字部分的组成，投标文件应包含以下材料：

1、商务标部分

(1)投标函

(2) 法定代表人资格证明书

(3) 法定代表人委托代理人的委托书（如有授权）

（4）资格审查资料等

（5）项目机构人员表

（九）勘察现场

投标人可以对地块现场和周围环境进行勘察，对拟项目进行初步了解，以便合理的进行报价。勘察现场所发生的费用及安全由投标人承担。

招标人向各投标人提供的有关资料和数据是其现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

㈩投标保证金

1、投标人必须在提交投标文件的同时提交投标保证金,其金额为人民币（大写）壹万元整(带到开标现场交给江苏中建建设项目管理咨询有限公司)。

2、投标人应当按照招标文件要求的方式和金额,在递交投标文件的同时将投标保证金递交招标人。投标担保有效期为超出投标有效期30天,如投标有效期延长,则投标担保的有效期也要相应延长。

3、在确定中标人五个工作日内,退还未中标人投标保证金(无息),中标人的投标保证金待双方签订施工合同后（无息）退还。

4、投标人如有下列情况之一的,投标担保将被没收:

⑴投标人在招标有效期内撤回其投标文件;

⑵中标人未能在规定期限内签订合同协议书。

(十一)投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和四份投标文件“副本”,并在文件封面右上角醒目处注明“正本”或“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴和签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字。

四、投标文件的递交

(十二)投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件装订成册,正本、副本分别封装,在封套上须正确标明“正本”、“副本”字样并写明招标人名称、工程名称,投标人在封袋上加盖投标人法人章和法定代表人或其授权代理人印章。未按要求密封的投标文件将不予接收。

2、因密封不严而造成失密等情况,招标人概不负责。

(十三)投标截止时间

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（四）条规定以补充通知的方式,酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下,招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务,将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

(十四)投标文件的修改与撤回

1、投标截止时间之前,投标人可对递交的投标文件进行补充、修改或撤回,但所递交的补充、修改或撤回通知必须按本招标文件的规定进行编制、密封、标志(在封袋上标明“补充”、“修改”、或“撤回”字样,并说明补充、修改、撤回的时间)和递交。投标截止时间之后,投标人不得补充、修改或撤回投标文件。

2、投标截止时间后,在投标有效期内投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。

五、开标

(十五)开标

1、开标会议将在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点为招标文件中确定的地点。开标前,投标人应派法定代表人或其授权代理人携带其身份证明准时出席,并在签到薄上签名。

2、开标由招标人主持,有关单位派员参加。

3、开标时,由招标人的监督部门当场检查投标文件的密封、签署及投标保证金的提交情况,以确定其完备性。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的,将作为无效投标文件,退回投标人。

只对符合本文件规定的投标文件开标,由工作人员当众拆封,投标人按本文件规定的唱标顺序自行宣读投标书以及招标人认为有必要的其它内容,招标人将做好开标的会议记录存档备查。

4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

六、评标

(十六)评标

1、评标工作

评标工作在招标单位领导小组的监督下,由招标人组建的评标委员会组织进行。

2、本工程采用 经评审最低投标价法 进行评标。

(十七)投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会可以书面要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致的作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对此投标人不得拒绝,若拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可以否决其投标。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题,或向其明确投标文件中的遗漏和错误。评标委员会不接受投标人主动提出的任何澄清。

(十八)评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的,招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期,但不得修改投标文件的实质性内容。

七、定  标

(十九)评标报告

评标委员会完成评标后,应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。

评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般在十五天内确定中标人,最迟在投标有效期结束日三十个工作日前确定，中标通知书由招标人发出。

(二十)推荐中标候选人

评标委员会根据评标定标办法依次排出前三名投标人推荐为中标候选人。招标人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

(二十一)确定中标人

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款同样原因不能签订合同的,招标人可以确定排名第三的中标人候选为中标人。

八、授予合同

(二十二)中标

1、确定中标人后,招标人向中标单位发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

2、中标单位收到中标通知后,应在3日内与招标人签订施工合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同的,投标保证金不予退还并取消其中标资格,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,应当对超过部分予以赔偿。

(二十三)合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定,依据招标文件和投标文件签订委托施工合同。

第二章 评标办法

1．评标办法

本次评标采用 经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本评标办法按照经评审的投标价由低至高的次序推荐1至3名中标候选人，并标明排序，但低于其成本的除外。若有效投标人的投标报价相同，则抽签确定候选人的排序。

投标人不需要编制施工组织设计，中标后，中标人应按招标人要求和合同有关规定编制施工组织设计。

2．初步评审

2.1资格后审

开标后，首先由招标人依法组建的评标委员会对投标人资格条件进行审查。

资格审查标准一览表序号

| 序号 | 项目内容 | 要求条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立订立合同的能力； | 企业营业执照（年检有效 ） |
| 2 | 投标人资质类别和等级：房屋建筑工程施工总承包叁级及以上（提供企业有效的资质证书）； | 提供有效企业资质证书 |
| 3 | 拟选派项目经理资质等级：建筑工程专业贰级及以上注册建造师，并取得安全生产考核合格证书（B类）； | 提供有效注册证书及B类证 |
| 4 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； | 符合要求（复印件，原件备查） |

注：上述材料复印件加盖公章装入投标文件中，未按上述要求提供资料的将导致资格审查不合格，按废标处理.

2．2投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（6）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（7）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（8）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（9）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（13）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（14）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（17）不符合招标文件有关暗标的要求；

3．详细评审：经初步评审合格的投标文件，方可进入详细评审。

3.2商务标评审

本工程设有招标控制（详见投标人须知前附表），如果投标人的报价高于此招标控制价的按无效投标予以否决。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，评标委员会应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：

（1）工程内容是否完整；

（2）综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；

（3）是否满足招标文件对主要材料的规格、型号等的特殊要求，确定的价格材料是否合理；

（4）投标人对澄清要求所作的说明是否合理，提供的相关证明材料是否具有说服力。

3.2.3评标委员会应当根据经评审不能成立的过低的投标价格与下列相应价格中的最高价之间的价差和招标文件规定的工程数量，计算出合价差或者单项费用差：

（1）建设行政主管部门或者有关行业协会公布的信息指导价；

（2）所有投标人相应投标价格中的最高价。

所有合价差和单项费用差的总计金额大于投标文件列明的利润总额的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本的价格投标，其投标文件无效。

评标委员会不应当因为投标文件的部分项目存在不能成立的投标价格而认定投标文件无效。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面，澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.3.5为了有助于投标文件的审查、评价和比较，当投标文件出现下列情况

之一的，评标委员会应对其进行重点评审：

⑴投标人的投标报价明显低于其它投标报价的，投标人的投标报价明显低于投标人的投标报价的平均值的；

⑵投标文件中所列出的成本节约措施，优惠条件的理由，内容不完整、不全面、缺乏说服力的；

（3）投标文件中所列出的保护周围环境措施内容不完整、不全面、缺乏说服力的；

（4）投标文件中存在其他重大的、需要澄清或说明的问题的。

3.3.6评委应当根据投标人的澄清、说明和提供证明材料的情况，依据工程造价计价法规、规定，并参考完成该招标工程的社会平均成本，对投标人的投标报价是否低于个别成本作出判定。

3.4 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4． 评标结果

（1）经评审，如有效投标人不足三家：一般情况下，如有效投标人的投标报价合理可行，所有投标人的投标报价在招标人期望值范围内，评委应根据评标办法的规定，从有效投标人中推荐中标候选人。

(2)经评审的最低投标价相等时，由投标人代表现场抽签确定。由投标价相等的投标人代表第一轮抽取第二轮顺序号，第二轮由招标人代表按第一轮抽取的顺序抽取中标候选人推荐顺序号。

(3)推荐中标候选人：评标委员会按照有效投标人（指能够满足招标文件的实质性要求，且通过初步评审和技术评审的投标人）经评审的投标报价由低到高的顺序推荐第一至第三中标候选人。有效投标人经评审的投标价格最低（但是投标价格低于成本的除外）的将被推荐为第一中标候选人。

(4)评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。

评标和定标将在投标有效期结束日30日前完成。不能在投标有效期结束日30日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。同意延长的投标人少于3家时，将重新招标。

第三章 投标文件格式

1 《商务标》投标书格式：

1.1 《商务标》投标书封面（或内封面）格式：

正本/副本

（项目名称）

投  标  书

（商务标）

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）

年   月   日

1.2 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了收到的                  工程（项目名称）施工招标文件的全部内容并对现场进行了踏勘，愿意以人民币 （大写）   （ （小写） 元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．一旦中标，我方承诺派出建造师  ( 姓名)   （证书号：               ）驻场负责本工程的施工，并保证在工期         日历天内竣工并移交整个工程及相关资料，工程质量达到              。

3．我方同意所递交的投标文件“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币 （大写 ） 元  （ （小写） 元）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保，并承担违约责任。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明：

（1）我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（2）招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。

（3）我方对招标文件的所用内容均已充分理解。

7．                          （其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

投标人地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年 月 日

1.3 法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：              性别：         年龄：           职务：

系   （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

日期：     年 月 日

1.4  授权委托书

本人  （姓名） 系  （投标人单位名称） 的法定代表人，现委托  （姓名） （身份证号：                ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）        施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                        。

代理人无转委托权。

代理人：                   性别：                 年龄：

代理人单位：               部门：                 职务：

投标人： （盖单位章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：        年 月 日

1.5已标价工程量清单格式

投标人提交的“已标价工程量清单”必须依据招标人提供的“工程量清单”，采用通过2013版计价规范和2014版江苏省计价定额技术测评的计价软件计价，并应符合《江苏省建设工程招投标数据交换标准（V3.0）》格式要求。

1.6项目管理机构

项目管理人员配备表

| 机构 | 岗位 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场 | 建造师 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |